# Mẫu TTTN-02

(Ban hành kèm theo Quy định tổ chức và Đánh giá Thực tập tốt nghiệp

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên: Lã Minh Khánh Mã số sinh viên: 4004267

Ngành/Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Khoa/Viện: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Nam Thắng

Đơn vị thực tập: Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

| Tuần | Mục tiêu học tập / Công việc dự kiến | Kết quả mong đợi | Hình thức minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Tìm hiểu môi trường và kế hoạch thực tập. Đọc, tổng hợp các tài liệu liên quan đến xử lý ảnh UAV, định vị tấm pin mặt trời, đăng ký ảnh và phương pháp gán Panel ID. Nghiên cứu bài báo và quy trình nghiên cứu của nhóm. | Nắm được cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Hiểu mục tiêu nghiên cứu, nắm được quy trình thực hiện và cơ sở lý thuyết của đề tài. | Nhật ký thực tập |
| 3 | Tìm hiểu bộ dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và pipeline hiện có. Chuẩn bị môi trường làm việc, thực hiện chạy thử các thành phần của hệ thống và phân tích kết quả ban đầu. | Môi trường làm việc được thiết lập, hiểu được quy trình xử lý dữ liệu và hoạt động của hệ thống hiện tại. | Nhật ký thực tập |
| 4 | Phân tích kết quả của pipeline hiện có. Xác định các hạn chế trong quá trình định vị, gán Panel ID và xử lý vùng seam. Thảo luận với giảng viên và nhóm nghiên cứu về hướng cải tiến. | Xác định được các vấn đề cần nghiên cứu và định hướng giải pháp cải tiến. | Nhật ký thực tập |
| 5 - 6 | Nghiên cứu và triển khai các phương pháp cải tiến phục vụ bài toán gán Panel ID và xử lý lưới panel. Thực hiện các thí nghiệm ban đầu và đánh giá kết quả. | Hoàn thành phiên bản cải tiến bước đầu và có kết quả đánh giá ban đầu. | Nhật ký thực tập |
| 7 | Hoàn thiện thuật toán, kiểm tra tính ổn định trên các bộ dữ liệu khác nhau. Phân tích kết quả và trao đổi với nhóm nghiên cứu để điều chỉnh phương pháp nếu cần. | Thu được kết quả ổn định và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu. | Nhật ký thực tập |
| 8 - 9 | Thực hiện các thí nghiệm đánh giá theo nhiều điều kiện khác nhau; so sánh kết quả giữa các phương pháp; tổng hợp số liệu phục vụ bài báo. | Có đầy đủ số liệu thực nghiệm và bảng kết quả phục vụ phân tích. | Nhật ký thực tập |
| 10 | Phân tích, so sánh kết quả thực nghiệm; đánh giá ưu điểm, hạn chế của phương pháp đề xuất; hoàn thiện phần phân tích kết quả. | Hoàn thành bảng so sánh và nội dung phân tích kết quả nghiên cứu. | Báo cáo kết quả thực nghiệm |
| 11 | Hoàn thiện báo cáo thực tập; tổng hợp nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết quả đạt được. | Hoàn thành báo cáo thực tập đầy đủ theo yêu cầu. | Báo cáo thực tập |
| 12 | Chuẩn bị slide, trình bày và bảo vệ kết quả thực tập trước giảng viên. Tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo. | Hoàn thành buổi bảo vệ và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa. | Báo cáo thực tập, Slide bảo vệ |

|  | Ngày 04 tháng 08 năm 2026 Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| Ngày … tháng … năm 20… Xác nhận của cán bộ hướng dẫn tại ĐVHD Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) | Ngày … tháng … năm 20… Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn Ký tên, ghi rõ họ tên |